評估有一部分合理，但對 Astro 多語路由的工程成本估得過高，同時提出的「單一 URL＋JS 切換＋hreflang」方案在 SEO 與網址分享上並不成立。建議不要照原評估直接放棄語言路由，而應採取分階段、共用模板的三語架構。

一、逐項判定

| 項目 | Hermes 判定 | 我的判定 |
| --- | --- | --- |
| /zh-tw/、/zh-cn/、/en/ 語言路由 | 幾乎重寫專案 | 高估成本 |
| 91 頁 × 3＝273 頁 | 必須維護 273 個頁面 | 概念錯誤，輸出 273 個 HTML 不等於維護 273 份程式碼 |
| 需要 @astrojs/i18n | 需額外整合 | 不準確，Astro 已有內建 i18n routing |
| 單一 URL＋JS 切換＋hreflang | 可替代語言路由 | 不建議 |
| 共用事件資料模型 | 全站立即重構風險高 | 合理 |
| 先在 /perspectives 實作新模型 | 漸進式替代 | 正確方向 |
| 三語完整內容延後 | 翻譯成本高 | 合理 |
| 靜態站無法收集史料 | 需要後端 | 不完全正確 |
| 靜態站不能有每頁修訂紀錄 | 無資料庫 | 不正確 |

Astro 官方目前提供內建國際化路由，可設定 locales、default locale、fallback 和語言網址，不是一定要安裝或重構成所謂的 @astrojs/i18n。Astro 也支援用單一動態頁面模板和 getStaticPaths() 產生多個靜態網址。

二、91 頁 × 3 不代表重寫 273 頁

Hermes 把「建置輸出的 HTML 數量」和「程式碼維護數量」混在一起。

假設目前有一個人物頁模板：

src/pages/figures/[slug].astro

改成：

src/pages/[lang]/figures/[slug].astro

這仍然只有一個人物頁模板。建置時由 Astro 自動產生：

/zh-tw/figures/xiong-zhenqiu/

/zh-cn/figures/xiong-zhenqiu/

/en/figures/xiong-zhenqiu/

實際維護的是：

1 套 Layout

1 套 Header

1 套人物頁模板

1 筆人物共用資料

0–3 份語言文字

Astro 的動態路由本來就允許一個模板透過 getStaticPaths() 產生多個靜態頁面；內容集合也可以在建置階段供動態路由使用。

真正高成本的不是「273 個網址」，而是：

- 英文翻譯品質。

- 簡體中文用詞校正。

- 史料名稱和軍事術語統一。

- 各語言內容完整度管理。

- 三語更新同步。

因此應拆成兩件事：

- 先完成三語技術骨架。

- 再逐步補足翻譯內容。

不能因為翻譯尚未完成，就把網址架構也設計成無法擴充。

三、「單一 URL＋JS 切換＋hreflang」不是可靠替代方案

Hermes 建議：

同一個 URL

＋ JavaScript 切換語言

＋ hreflang

這有明顯問題。

1. hreflang 原本就是用來指向不同語言網址

合理形式應是：

<link

rel="alternate"

hreflang="zh-Hant"

href="https://.../zh-tw/timeline/"

/>

<link

rel="alternate"

hreflang="zh-Hans"

href="https://.../zh-cn/timeline/"

/>

<link

rel="alternate"

hreflang="en"

href="https://.../en/timeline/"

/>

三個 hreflang 全部指向同一個 URL，搜尋引擎無法穩定判斷該網址究竟是哪一種語言版本。

2. 分享網址無法保留語言

使用者在英文內容頁複製網址給別人，對方可能仍看到繁體中文，因為語言只儲存在：

- localStorage

- cookie

- 瀏覽器狀態

- JavaScript 記憶體

網址本身沒有語言資訊。

3. 搜尋引擎未必執行完整切換流程

若主要語言文字由 JS 動態替換：

- 搜尋結果可能只收錄預設語言。

- 頁面 title 和 description 可能不一致。

- 社群分享預覽無法依語言變化。

- 無 JavaScript 或載入失敗時只剩一種語言。

- 各語言無法建立獨立索引。

4. 無法針對英文版調整內容

英文版不是逐字翻譯，需要加入：

- 金門與廈門的位置背景。

- 1949 年國共局勢。

- ROC、PRC、PLA 等縮寫說明。

- 國際讀者不熟悉的政治與軍事背景。

單純 JS 替換幾個字串，最終很難支援這種內容差異。

因此，單 URL 切換可以作為暫時展示功能，但不應作為正式三語架構。

四、最適合目前專案的折衷方案

不需要現在一次把 91 頁全部翻成三語，也不需要立即重構全部 22 個 JSON。

應採用四階段。

Phase 1：建立語言基礎層，不翻譯全部內容

先建立：

src/i18n/

├─ config.ts

├─ ui.zh-tw.ts

├─ ui.zh-cn.ts

├─ ui.en.ts

├─ terminology.ts

└─ helpers.ts

先處理全站共用介面：

- 主選單

- 頁尾

- 搜尋

- 篩選

- 按鈕

- 頁面名稱

- 錯誤訊息

- 資料狀態

- 來源標籤

- 證據等級

網址先支援：

/1949-guningtou/zh-tw/

/1949-guningtou/zh-cn/

/1949-guningtou/en/

但內容不完整時允許 fallback：

英文缺內容 → 顯示繁中內容摘要或「翻譯準備中」

簡中缺內容 → 可由繁中轉換後人工校正

Astro 的 i18n 設定本身支援語言 fallback；而 GitHub Pages 仍然可以部署建置完成的純靜態頁面。

Phase 2：只翻譯高價值入口頁

第一批不要做 91 頁，先做約 8–12 頁：

首頁

戰役概覽

歷史背景

時間軸總覽

互動地圖

多元史觀

人物總覽

地點總覽

文獻與史料說明

戰後影響

關於本站

Battlefield OS／數位重建計畫

這些頁面完整支援：

繁體中文

简体中文

English

詳細人物、武器、文物、文獻條目暫時：

- 繁中完整。

- 簡中顯示轉換版並標示校對狀態。

- 英文只顯示標題、摘要與基本資料。

- 深度全文可保留繁中。

這會比「所有頁面只有語言按鈕，實際沒有內容」更可信。

Phase 3：在多元史觀頁導入新資料模型

Hermes 對這部分的漸進式判斷是正確的。

不要立刻改寫 22 個 JSON；先新增獨立資料：

src/data/perspectives/

├─ landing-first-wave.json

├─ longkou-first-contact.json

├─ tank-counterattack.json

├─ nanshan-beishan.json

├─ prisoners-casualties.json

└─ battle-outcome.json

單一事件可先使用較務實的結構：

interface PerspectiveEvent {

id: string;

title: LocalizedText;

summary: LocalizedText;

viewpoints: {

roc?: LocalizedContent;

pla?: LocalizedContent;

civilian?: LocalizedContent;

academic?: LocalizedContent;

};

disputes: DisputedClaim[];

sourceIds: string[];

relatedEventIds: string[];

relatedLocationIds: string[];

evidenceStatus: EvidenceStatus;

}

其中：

interface LocalizedText {

"zh-tw": string;

"zh-cn"?: string;

en?: string;

}

缺少的語言可以 fallback，不必一次填滿。

等這套模型驗證穩定，再決定是否逐步轉換原有 22 個 JSON。

Phase 4：逐批遷移詳細內容

依價值而不是頁面順序遷移：

- 核心戰役事件。

- 代表人物。

- 主要地點。

- 重要武器和部隊。

- 文獻摘要。

- 文物與其他長尾資料。

五、三語內容不應全部人工從零翻譯

Hermes 說「不是程式能處理」，這句只對一半。

程式與 AI 可以協助：

- 繁體轉簡體。

- 建立初版英文翻譯。

- 統一名詞。

- 找出漏翻欄位。

- 比較三語資料缺口。

- 自動產生翻譯狀態報告。

- 檢查專有名詞是否一致。

但不能完全自動決定：

- 國軍與解放軍歷史用詞。

- 金門地名譯法。

- 政治敏感敘述。

- 有爭議史實的語氣。

- 英文讀者所需背景。

- 原始史料引用的準確翻譯。

因此正確流程是：

AI 初譯

→ 術語表套用

→ 自動一致性檢查

→ 人工史實校對

→ 發佈

不是「全部人工」，也不是「全部 AI」。

建議內容狀態明確標記：

original

machine-draft

reviewed

verified

not-translated

不要讓未校正的 AI 翻譯看起來像正式史料翻譯。

六、使用者提交史料：靜態站仍可做

Hermes 說「靜態站無法實作」太絕對。

靜態網站確實不能自己執行後端審核資料庫，但仍有低成本方案：

可立即採用

「補充史料」按鈕連到：

- GitHub Issue 表單。

- Google Form。

- Microsoft Form。

- Airtable Form。

- Tally。

- 電子郵件模板。

建議最適合目前專案的是 GitHub Issue Form：

史料名稱

史料類型

年代

來源或網址

提供者說明

與哪一事件相關

授權狀態

聯絡方式

送出後：

- 進入 GitHub Issues。

- 人工審核。

- 核准後由管理者加入資料檔。

- 經 Pull Request 和部署發佈。

這仍然符合靜態站架構，不需要立即建立資料庫。

因此可行性應列為：

低成本表單提交：高可行性

站內帳號、即時上傳、審核後台：低可行性，延後

七、每頁修訂紀錄也不需要資料庫

每頁版本紀錄可以直接存入 Markdown frontmatter 或 JSON：

lastUpdated: 2026-08-04

reviewStatus: reviewed

revision:

- date: 2026-08-04

summary: 修正第一梯隊登陸時間

- date: 2026-07-28

summary: 增加解放軍戰史來源

也可以只顯示：

最後更新：2026-08-04

資料版本：v1.3

史料狀態：已交叉核對

日期可由：

- Git commit。

- 內容 frontmatter。

- 建置腳本。

- CHANGELOG 映射。

自動產生。

真正不適合目前階段的是「完整的每頁多人編輯歷史管理系統」，而不是簡單修訂資訊。

合理分級：

| 功能 | 可行性 |
| --- | --- |
| 每頁最後更新日期 | 高 |
| 每頁資料版本 | 高 |
| 每頁簡短修改摘要 | 高 |
| 由 Git 產生歷史 | 中 |
| 類似維基百科的完整 diff | 低，延後 |

只做全站 CHANGELOG 不足以讓讀者知道某一歷史敘述何時修改。

八、建議修正 Hermes 的最終決策

現在執行

- 建立 Astro 三語路由骨架。

- 保留繁體中文為完整預設內容。

- 首批只做 8–12 個核心頁面的完整三語。

- 其他頁面使用 fallback 與翻譯狀態。

- 在 /perspectives/ 建立新的多史觀資料模型。

- 建立三語術語表。

- 每頁加入最後更新日期與內容狀態。

- 提供外部表單或 GitHub Issue 的史料補充入口。

- 建立自動檢查，確保語言切換後仍停留在對應頁面。

暫不執行

- 一次翻譯全部 91 頁。

- 一次重寫全部 22 個 JSON。

- 建立使用者帳號系統。

- 建立站內上傳與審核後台。

- 建立完整 Wiki 式版本 diff。

- 為每種語言維護三份重複頁面模板。

不應採用

- 單一 URL 只靠 JavaScript 切換所有語言。

- hreflang 全部指向同一網址。

- 繁體版只展示國軍視角。

- 簡體版只展示解放軍視角。

- 未校對的 AI 翻譯直接視為正式內容。

- 因翻譯未完成而永久放棄語言網址架構。